|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 |  | **회 의 록** | 승인자 | 이 현 주 (서명) |
| 작성일자 | 2019.12.20 | 작성자 | 성 지 혜 (서명) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2019.12.20(금) 09:30~18:00 | | 장소 | 비트캠프 강남 207호 |
| 제목 | 조원들 기능 구현하기 | | | |
| 참석자 | 소 속 | 성 명 | | |
| 비트캠프 | 강민희 | | |
| 고민석 | | |
| 김성현 | | |
| 두원재 | | |
| 성지혜 | | |
|  | | |

| 구분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 회의내용 | D-22  <회의록>  12/20 회의록 D-21 : 주말 일정 및 목표공유  1. 민희  1) Admin 회원매출분석/ 회원분석 완성  2) Admin 단 사장님매출분석/ 사장님분석 게시판 완성시키기  3) 게시판에서 이름 클릭 시 상세 분석페이지 이동 구현까지가 목표  2. 민석  1) Admin 회원계정, 사장님 계정 List 출력완성  2) 일정: Admin 단 블랙리스트 등록, 계정삭제 까지 구현하기>  3) 월요일까지 극단 등록 할 수 있게끔 나머지 모두 구현하기  3. 원재  1) 로그인/ 회원가입 이번주 토요일까지 완성  2) 로그인/회원가입 상황 공유해주고 사용하는 사람들에게 방법 공유하기  3) 차트 민희한테 쿼리문이랑 설치해야하는 모듈, 참고 자료 받아서 공부해보기  4. 지혜  1) 캘린더 API 하드코딩 => DB 연동  2) 성현이가 만든 자료로 구현  3) 지도 API 사용하기 위해 위 2가지 최대한 많이 구현해보기  4) 공지 & 이벤트는 삭제 예정  5. 성현  1) 메인페이지 UI 완성 후 지혜에게 토스하기  2) 결제 API 적용시켜보기 |
| 기타사항 | - 팀 내 규칙 정하기  - 9시30분까지 출결  - 9시30분 팀 회의(2명 지각 시 10시에 진행)  - 팀 상황 공유 docs  - 일일보고 항상 매일 올리기  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/10W2NhKoQM9CWn8EusZDZeHqWYn6t0v1LSdW_hEvdEHE/edit?ts=5dc28b76#gid=9927553> |
| 이슈사항 | * 없음 |