|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 |  | **회 의 록** | 승인자 | 이 현 주 (서명) |
| 작성일자 | 2019.11.12 | 작성자 | 성 지 혜 (서명) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2019.11.12(화) 09:30~18:00 | | 장소 | 비트캠프 강남 207호 |
| 제목 | 프로젝트 주제 기획 및 기능 통합 | | | |
| 참석자 | 소 속 | 성 명 | | |
| 비트캠프 | 강민희 | | |
| 고민석 | | |
| 김성현 | | |
| 김지욱 | | |
| 두원재 | | |
| 성지혜 | | |

| 구분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 회의내용 | <조별 오늘 일정>   * 10시 45분 : 기업회원 세부내용 & WBS 정리해서 4시에 회의하기 * 4시 : 최종역할분담 결정   <역할분담>  (일반회원)   * 김성현 : 결제, 썸네일 게시판, 로그인 회원가입, 예매기능 * 성지혜 : 지도, Q&A문의 게시판, 일정기능, 마이페이지   (기업회원 , 관리자)   * 강민희 : 매출현황, 메인 & 후기 * 고민석 : 극장관리, 계정관리 * 김지욱 : 예매관리, 문의사항 * 두원재 : 매출&리포트, 회원가입   PS. 역할분담을 기준으로 WBS 완성 예정 (목요일까지 목표) |
| 기타사항 | * 팀 내 규칙 정하기   - 9시30분까지 출결  - 9시30분 팀 회의(2명 지각 시 10시에 진행)  - 팀 상황 공유 docs  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/10W2NhKoQM9CWn8EusZDZeHqWYn6t0v1LSdW_hEvdEHE/edit?ts=5dc28b76#gid=9927553> |
| 이슈사항 | * 없음 |