|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 |  | **회 의 록** | 승인자 | 이 현 주 (서명) |
| 작성일자 | 2019.11.26 | 작성자 | 성 지 혜 (서명) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2019.11.26(화) 09:30~18:00 | | 장소 | 비트캠프 강남 207호 |
| 제목 | UI스토리보드 수정 및 ERD다이어그램 그려오기 | | | |
| 참석자 | 소 속 | 성 명 | | |
| 비트캠프 | 강민희 | | |
| 고민석 | | |
| 김성현 | | |
| 김지욱 | | |
| 두원재 | | |
| 성지혜 | | |

| 구분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 회의내용 | <오전회의>   * ERD다이어그램 각자 만들어보기(오늘 점심시간 전까지) * 노드JS , React 공부 할 수 있음 하기 * 독스에 테이블 설계 추가나 빼야 할 거 수정사항 (메모로 파란색으로 쓰기)   <오후회의>   * ERD 다이어그램 Tool 정한걸로 만들기 * 성현 --> DB테이블 영어로 바꾸는중 * 민희 --> ERD다이어그램 완료 * 지욱 --> ERD다이어그램 완료 (변경이랑 취소쪽 고민 중, 환불 예매에 넣을 예정) * 민석 --> ERD다이어그램 완료 * 지혜 --> ERD다이어그램 진행중   PS. - ERD다이어그램 1차 자료 차일 선생님께 피드백 받을 예정   * 컨펌받으면 해당자료로 DB테이블 설계 들어감 * 이번주까지 ERD랑-->DB설계-->시퀀스다이어그램 * API 계속 찾아보기 * 각자 공부 계속 하기 |
| 기타사항 | * 팀 내 규칙 정하기   - 9시30분까지 출결  - 9시30분 팀 회의(2명 지각 시 10시에 진행)  - 팀 상황 공유 docs  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/10W2NhKoQM9CWn8EusZDZeHqWYn6t0v1LSdW_hEvdEHE/edit?ts=5dc28b76#gid=9927553> |
| 이슈사항 | * 없음 |