|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 |  | **회 의 록** | 승인자 | 이 현 주 (서명) |
| 작성일자 | 2019.12.31 | 작성자 | 성 지 혜 (서명) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2019.12.31(화) 09:30~18:00 | | 장소 | 비트캠프 강남 207호 |
| 제목 | 오늘 발표 선생님 피드백 | | | |
| 참석자 | 소 속 | 성 명 | | |
| 비트캠프 | 강민희 | | |
| 고민석 | | |
| 김성현 | | |
| 두원재 | | |
| 성지혜 | | |
|  | | |

| 구분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 회의내용 | <회의록>  <각자 오늘 한 일과 내일 할 일>  강민희  [12/31]   * 민석/지혜 Part 같이 하기(Insert/지도 API등)   [1/1]   * CEO Main Page CSS 마무리해서 원재 토스하기   고민석  [12/31]   * 1.극단등록 => OK * 2. 게시판 찍힌다. => OK * 3. 업데이트 place holder에 그 값을 넣어준다. => OK * 4. update 해야하고 => 오늘까지   [1/1] 오후 9시까지   * 1. show 등록(CRUD) * 2. file첨부   김성현  [12/31]   * 리뷰등록 완료 * 리뷰새로고침 완료 * 결제페이지 구현   [1/1]   * 극장보기 페이지 합치기   로그인,회원가입 합치기 및 메소드,sql문 수정  두원재  [12/31]   * 로그인, 회원가입 => OK * validate => OK * 하이픈 빼고 데이터값 넣기 진행중   [1/1]   * 하이픈 빼고 데이터값 넣기 완성 * 사장님페이지 로그인/회원가입 완성 * 매출리포트   성지혜  [12/31]   * 지도Api => OK * QNA Insert 후 리스트 페이지로 이동 => OK   [1/1]   * QNA List 페이지에서 제목 클릭 시 글 상세 페이지로 이동후 관련 데이터 출력 |
| 기타사항 | - 팀 내 규칙 정하기  - 9시30분까지 출결  - 9시30분 팀 회의(2명 지각 시 10시에 진행)  - 팀 상황 공유 docs  - 일일보고 항상 매일 올리기  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/10W2NhKoQM9CWn8EusZDZeHqWYn6t0v1LSdW_hEvdEHE/edit?ts=5dc28b76#gid=9927553> |
| 이슈사항 | * 없음 |