|  |
| --- |
| **4조 회 의 록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **작 성 자** | 길용성 | **작 성 일** | 2019-11-12 |
| **참 석 자** | 김상희, 신재훈, 김은혜, 성윤주, 박민희, 길용성 | | |
| **안 건** | 프로젝트 | | |
| **회의내용** | **<프로젝트 준비>**  **1) 스토리보드(예시 - 화면구성 - AM 09:40 ~ PM 18:00)**  ⦁ 메인 페이지 Ma\_00\_00  ⦁ 로그인 Log\_00\_00  ⦁ 상품 리스트 페이지 Pl\_00\_00  ⦁ 상품 상세 페이지 Pd\_00\_00  ⦁ 장바구니 Ct\_00\_00  ⦁ 결제 Pay\_00\_00  ⦁ 쇼핑 정보-주문 내역 및 환불/반품, 배송 픽업,  회원 등급 현황, 리뷰 작성, 환불 신청 Sh\_00\_00  ⦁ 활동 정보-적립금, 쿠폰, 나의 리뷰, 나의 Q&A Act\_00\_00  ⦁ 나의 정보-배송지 관리, 회원 정보 수정, 회원 탈퇴 My\_00\_00  ⦁ 회원관리-회원 정보 리스트 Au\_00\_00  ⦁ 주문관리-주문 내역, 환불 내역 Ao\_00\_00  ⦁ 상품 관리 Ap\_00\_00  ⦁ 통계 Aa\_00\_00  **2) 스토리보드(역할 분담)**  ⦁ 김상희 : 통계, 상품 관리  ⦁ 성윤주 : 장바구니, 상품 상세 페이지  ⦁ 신재훈 : 주문관리-주문 내역, 환불 내역, 쇼핑 정보-주문 내역 및 환불/반품,  배송 픽업, 회원 등급 현황, 리뷰 작성, 환불 신청  ⦁ 김은혜 : 결제, 로그인, 활동 정보-적립금, 쿠폰, 나의 리뷰, 나의 Q&A  ⦁ 박민희 : 메인 페이지, 회원관리-회원 정보 리스트  ⦁ 길용성 : 나의 정보-배송지 관리, 회원 정보 수정, 회원 탈퇴,  상품 리스트 페이지  **3) 강사님 말씀**  ⦁ 프로젝트 순서  - 아이템 선정  - 화면상 주요 기능 선정  - 기능 분담 | | |
| **금일 과업** | 프로젝트 준비 (스토리보드 작성) | | |
| **결정사항** | 스토리 보드 전체적 구성 설계 | | |

**업무일지 하첨**

|  |
| --- |
| **업무일지** |

|  |  |
| --- | --- |
| 김상희 | **<금일 목표>**  **- 스토리보드 작성 및 분담**  **<진행 내역>**  **- 전체적인 페이지스토리 화면 구성**  **- 스토리보드 역할 분담**  **- 스토리보드 기본작성규칙 설정** |
| 신재훈 |
| 김은혜 |
| 성윤주 |
| 박민희 |
| 길용성 |